中央财政国土绿化示范项目配套设施（森林消防蓄水池）工程
结算报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于2024
年5月受理了湘乡市林业局送来的中央财政国土绿化示范项目配套设施（森林消防蓄水池）工程结算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性准确性、合法性负责。本结算项目已由湖南宏源中柱工程项目管理有限公司进行了初审，我中心对其进行了复审，现将复审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称： 中央财政国土绿化示范项目配套设施（森林消防蓄水池）工程
2、工程内容： 本项目地点为湘乡褒忠山、东台山、塔子山，施工内容为蓄水池七个、宣传栏、池边道路、拦河坝、沉砂池、PE管道安装等

3、 项目审批：湘乡发改审[2023]36号

4、资金来源：财政资金

5、招标情况：本项目由建设委托湘乡新宇工程造价咨询有限公司组织招标，经招标程序，于2023年7月12日由湖南省华旺建筑安装工程有限公司中标，中标金额为923680元。
6、时间节点：2023年7月19日甲乙双方签订施工合同，合同价923680元，合同工期90天，本项目于2023年8月1日动工建设，2023年12月1日完工并通过竣工验收。

二、审核依据

1、委托方提供的建设工程相关的送审资料（施工合同、中标通知书、招投标文件、中标文件、设计变更资料、工作联系单、签证单、竣工图纸等相关资料）；

2、湖南省建设厅湘建价【2020】56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

3、湘建价【2022】146号文《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编 (2022年度第一期)》的通知；

4、施工期间《湘潭建设造价》湘乡地区信息价及部分材料市场价

5、按程序出具的项目变更审批表、会议纪要和相关变更资料。

6、湖南宏源中柱工程项目管理有限公司出具的造价咨询初审报告。

三、复审说明

本项目结算建设单位送审金额为1015002.29元，经湖南宏源中柱工程项目管理有限公司进行了初审，初审审定金额为895057.10元，初审核减119945.19元。

1、 初审褒忠山6号水池的材料二次搬运重复计算，复审予以核减。
2、 复审后金额885326.12元，复审核减9730.98元
四、评审结果 

经本中心评审，本项目结算审定金额为885326.12元，具体评审结果如下表：


[image: image1.emf]序号 工程名称 送审金额 初审金额 审定金额 增减金额

1 配套设施 1015002.29 895057.1 885326.12 -129676.17

合计(元） 1015002.29 895057.1 885326.12 -129676.17

审核值人民币大写捌拾捌万伍仟叁佰贰拾陆元壹角贰分

    请按相关规定和以上结算评审结果办理项目结算等工作。                                     

 湘乡市财政投资评审中心

                                        2024年06月18日

PAGE  
1

_1234567890.xls
Sheet1

		序号		工程名称		送审金额		初审金额		审定金额		增减金额

		1		配套设施		1015002.29		895057.1		885326.12		-129676.17

		合计(元）				1015002.29		895057.1		885326.12		-129676.17

		审核值人民币大写				捌拾捌万伍仟叁佰贰拾陆元壹角贰分






