| 事项名称 | 工程项目的质量和安全监督检查及管理 |
| --- | --- |
| 事项类别 | 行政检查 |
| 办事依据 | 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋和市政基础设施工程质量监督管理规定》（国务院第5号令）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(建质[2014]153) 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》(建质[2014]154) 2、工程建设强制性标准；（所谓工程建设强制性标准，依据建设部 81 号令《实施工程建设强制性标准监督规定》，特指直接涉及工程质量、安全等方面的工程建设标准强制性条文。） 3、为贯彻法律法规和工程强制性标准具体操作而制定的相关规范性文件、管理性文件和技术规范、标准； 4、根据法律法规和工程强制性标准要求用于检查比对的相关工程设计文件、合同等文件资料； 5、监督机构制订的针对该工程的监督计划。 |
| 主管机构 | 湘乡市住房和城乡建设局 |
| 实施机构 | 湘乡市建设工程质量安全监督站 |
| 适用范围及时间 | （一）监督工作的范围 质量安全监督工作的范围，包括新建、改建、扩建的建设工程（即土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程、市政基础设施）；不包括抢险救灾及其他临时性房屋建筑、农民自建低层住宅、军事建设工程。 （二）监督工作的时间跨度 监督机构对建设工程实施质量监督的时间跨度：自办理建设工程质量监督手续开始，至出具质量监督报告结束。 监督机构对建设工程实施安全监督的时间跨度：自办理建设工程安全监 督手续开始，至办理终止施工安全监督手续结束。施工过程中办理中止施工安全监督手续至办理恢复施工安全监督手续时间段内，监督机构不承担安全监督责任。 |
| 实施内容 | 质量安全监督的内容包括对工程建设参与各方质量安全行为、施工现场安全状况和工程实体质量等三个方面。 1、质量安全行为监督的内容 是指工程建设、勘察、设计、施工、监理和检测等单位履行法定安全、质量责任和义务的情况是否符合法律法规和工程建设强制性标准的要求。 2、施工现场安全状况监督的内容 是指工程建设过程中的安全生产条件及安全生产状况是否符合法律法规和工程建设强制性标准要求。 3、建设工程实体质量监督 是指涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况是否符合工程建设强制性标准的要求。 |
| 实施方式及频次 | 1、监督方式分为节点到位式和抽查式。 节点到位式监督是指首次监督会议和竣工验收监督。 抽查式监督是指由监督机构组织的，对施工现场进行不定期且事先不通知的检查。施工过程中的监督方式以抽查式监督为主。 2、监督频次 工地的质量和安全监督抽查次数应分别不少于每月一次，并保证监督计划中确定的重要节点、关键工序不少于抽查一次。有特殊情形的应增加抽查次数： |
| 行政措施 | 1、对于违反法律法规和工程建设强制性标准的质量安全问题，监督机构应当签发《整改通知单》。 2、对于以下情况，监督机构应签发《停工通知单》： （1）施工现场降低施工许可条件的； （2）发生生产安全事故或工程质量事故的； （3）造成重大社会影响事件的； （4）未按《整改通知单》要求整改的； （5）现场存在重大质量、安全隐患的。 监督机构签发的各项整改及停工通知单，相关责任单位应在整改落实到位后，以书面资料报监督机构复查。 |
| 行政处罚 | 对于违反建设工程质量安全相关法律、法规、规章的行为，监督机构发现后， 按委托权限规定，报住建局。 |
| 监督人员的权力与责任 | （一）监督人员的权力和责任 监督人员实施监督检查时，有权采取下列措施： 1、进入被检查单位的施工现场进行检查； 2、要求被检查单位提供有关文件 和资料； 3、要求被检查人员回答相关问题； 4、对检查中发现的质量安全隐患，责令排除，并依法予以行政处罚。 （二）监督人员的责任 监督人员在工程监督过程中，应当持证上岗，依法履责开展监督工作，对监督工作承担责任，不得玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊。 |
| 办公时间及地址 | 办公时间：周一至周五（法定节假日除外） 上午：8：00-12：00下午：2：30-5：30（春）/3:00-6:00(夏) 办公地址：湘乡市健康西路16号 |