建设单位（施工单位）申请

道路产权管理部门（市政维护管理处）组织现场勘查

根据确定的占用挖掘地段、时间，审查施工单位安全、文明施工措施、地下管线保护，路面恢复方案，报住建局审批

住建局初步审查同意后，施工单位缴纳道路挖掘修复、管线损坏修复保证金（无故障修复后全额退还）

施工单位与产权管理单位（市政工程管理部门）签订占破挖掘安全与施工管理协议

住建局审核占破挖掘审批表涉及改造、新建道路的须报市人民政府同意）

市住建局前置审批完成后，到城管部门办理占破挖掘许可证

占破挖掘三个月后组织建设、施工单位进行验收。

恢复合格在1个月内退还全额质量保证金。恢复不合格的，

责由施工单位二次修复。施工单位不按要求返修或修复不到位，市政管理部门按实扣减修复费用，在后期同类审批施工中按1.5倍收取质保金

质保金退还审批

相关占破挖掘审批、管线入地资料存档，后期备查

临时占用、挖掘城市道路审批流程（住建局前置程序）

验

收

相关占破挖掘审批、管线入地资料存档，后期备查